РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУРНО-ЛИПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРНО-ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2018 г № 90

х.Мартыновка

об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)

по урегулированию ситуации с вывозом твердых бытовых

отходов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения», Уставом Курно-Липовского сельского поселения и в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны окружающей среды постановляю

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по урегулированию ситуации с вывозом твердых бытовых отходов на территории Курно-Липовского сельского поселения согласно приложения №1 к настоящему постановлению

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой

Глава Администрации

Курно-Липовского сельского поселения		                                   Р.А.Галиев

Приложение №1 к постановлению
Администрации Курно-Липовского
сельского поселения
от 26.11.2018 N90

План мероприятий

(дорожная карта) по урегулированию ситуации с вывозом твердых бытовых отходов на территории Курно-Липовского сельского поселения

| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Требуемое финансирование тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение схода граждан по вопросу урегулирования ситуации с вывозом ТКО | I-II -2019 | 0 | Администрация поселения |
| 2 | Определение мест накопления твердых бытовых отходов | I-2019 | 0 | Администрация поселения |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков под размещение площадок для накопления ТКО | I-IV | 280 | Администрация поселения |
| 4 | Обустройство контейнерных площадок в жилых секторах | 2020 | 1140 | Администрация поселения |
| 5 | Приобретение и установка контейнеров | 2020 | 1648 | Администрация поселения |
| 6 | Ликвидация не санкционированных свалок на территории поселения | 2019-2020 | 990 | Администрация поселения |
| 7 | Предотвращение возникновения не санкционированных свалок | 2019-2020 | 0 | Администрация поселения |
| 8 | Проведение субботников по благоустройству территории поселения | 2019-2020 | 0 | Администрация поселения |
| 9 | Просвещение населения о необходимости соблюдения правил благоустройства и сбор ТКО в контейнеры на сходах, в личных беседах, путем размещения игитационного материала, | 2019-2020 | 10 | Администрация поселения |

Глава Администрации

Курно-Липовского сельского поселения		                                   Р.А.Галиев